APSTIPRINU

Viesītes novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S. Puzāne

2019.gada 20. februārī

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētā iepirkuma

**Viesītes muzeja “Sēlija” šaursliežu dzelzceļa depo ēkas apliecinājuma kartes**

**vienkāršotai fasādes atjaunošanai izstrāde**

**ID Nr. VNP 2019/N – 12**

**instrukcija**

1. **Informācija par pasūtītāju**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Viesītes novada pašvaldība |
| **Juridiskā adrese** | Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237 |
| **Reģistrācijas numurs** | 90000045353 |
| **Tālrunis, fakss** | Tālr./fakss 65245920, mob.26450477 |
| **Kontaktpersonas** | * Iepirkumu speciāliste Silvija Eglīte, 65245920, 26450477, e-pasts [silvija.eglite@viesite.lv](mailto:silvija.eglite@viesite.lv); * Būvinženieris Gatis Puzāns – 65245492, e-pasts [gatis.puzans@viesite.lv](mailto:gatis.puzans@viesite.lv) |
| **Darba laiks** | P,O, T, C no plkst. 0800 līdz 1200 un no plkst.1230-1700;  Piektdienās no plkst. 0800 līdz 1200 un no plkst.1230-1430 |

1. **Iepirkuma metode**
   1. Iepirkums tiek organizēts atbilstīgi Viesītes novada domes 2018.gada 19.aprīlī apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 2018/4 „Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” (<http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2018/04/Kartiba_Nereglamentetiem_iepirkumiem.pdf> ).
2. **Iepirkuma priekšmets**
   1. Iepirkuma priekšmets ir Krustpils novada būvvaldē akceptēta apliecinājuma karte ēkas Kaļķu ielā 6, Viesītē fasādes vienkāršotai atjaunošanai (turpmāk tekstā – pakalpojums) saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (3.pielikums).
3. **Līguma izpildes termiņš** 
   1. Līguma izpildes maksimālais termiņš ir trīs mēneši no līguma noslēgšanas.
4. **Prasības pretendentam**
   1. Iepirkumā drīkst piedalīties būvkomersanti un būvspeciālisti, kuriem ir tiesības sniegt atbilstošus projektēšanas pakalpojumus (informāciju pasūtītājs pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmā [https://bis.gov.lv](https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants));
5. **Piedāvājuma noformēšana**

6.1.Pretendentam jāiesniedz:

* + 1. Pieteikums (1.pielikums),
    2. finanšu piedāvājums (2.pielikums):
       1. Piedāvājumam jāatbilst šajā instrukcijā noteiktajām prasībām.
       2. Finanšu piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena euro. Cenā jāierēķina visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi. Cena līguma izpildes laikā ir nemainīga.

1. **Piedāvājuma iesniegšanas laiks un veids**
   1. Piedāvājums iesniedzams ieskenētā veidā uz e-pastu [silvija.eglite@viesite.lv](mailto:silvija.eglite@viesite.lv) līdz **2019. gada 28. februārim, plkst.17:00.**
   2. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.
2. **Vērtēšana un tās kritēriji**
   1. Līguma slēgšanai tiks izvēlēts piedāvājums ar ***zemāko cenu***(tiks ņemta vērā kopējā finanšu piedāvājumā norādītā cena EUR bez PVN).
   2. Līguma slēgšana tiks atteikta, ja pretendentam:
      1. apturēta saimnieciskā darbība (informācija tiek pārbaudīta <https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB>) .
      2. ir maksātnespējīgs vai tiek likvidēts.
   3. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst šīs instrukcijas prasībām, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts.
   4. Lai pārliecinātos par pretendenta spējām izpildīt līgumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju.
3. **Iepirkuma līgums**
   1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, atbilstoši līguma projektam (4. pielikums). Ja pretendents, kā piedāvājums atbilst instrukcijas prasībām un ir ar zemāko cenu, atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs var slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kam ir zemākā cena.
   2. Pasūtītājs savā mājaslapā publicē uzvarētāja nosaukumu, reģistrācija Nr. un līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa.
4. **Citi nosacījumi**
   1. Iepirkums var tikt pārtraukts, ja:
      1. neviens no piedāvājumiem neatbilst instrukcijas prasībām,
      2. netiek iesniegti vismaz divi piedāvājumi,
      3. Pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas,
      4. piedāvātās cenas neatbilst noteikumiem Nr. 2018/4 „Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi”
      5. ir cits pamatots iemesls.

**Pielikumā:**

1. Dalības pieteikums,
2. Finanšu piedāvājums,
3. Projektēšanas uzdevums,
   1. Kadastrālās uzmērīšanas lieta (atsevišķā datnē),
   2. Tehniskās apsekošanas atzinums (atsevišķā datnē),
4. Līguma projekts.

1.pielikums

**Dalības pieteikums**

iepirkumam

**Viesītes muzeja “Sēlija” šaursliežu dzelzceļa depo ēkas apliecinājuma kartes**

**vienkāršotai fasādes atjaunošanai izstrāde**

ID Nr. VNP 2019/N – 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendentu | | | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  | | |
| Reģistrācijas numurs un datums: | |  | | |
| Reģistrācijas Nr. un datums Būvkomersantu reģistrā: | |  | | |
| Juridiskā adrese: | |  | | |
| Pasta adrese: | |  | | |
| Tālrunis: | |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: | |  | | |
| Interneta vietne: |  | | | |
|  | | | | |
| Finanšu rekvizīti | | | | |
| Kredītiestādes nosaukums: | |  | | |
| Kredītiestādes kods: | |  | | |
| Konta numurs: | |  | | |
|  | | | | |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) | | | | |
| Vārds, uzvārds: | |  | | |
| Ieņemamais amats: | |  | | |
| Tālrunis: | |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: | |  | | |

Ar šo apliecinām savu dalību iepirkumā **Viesītes muzeja “Sēlija” šaursliežu dzelzceļa depo ēkas apliecinājuma kartes vienkāršotai fasādes atjaunošanai izstrāde,** identifikācijas Nr. VNP 2019/N-12.

1. Apliecinām, ka pretendentam nav apturēta saimnieciskā darbība, tas nav maksātnespējīgs un netiek likvidēts.
2. Apstiprinām:
   1. esam iepazinušies ar iepirkuma instrukciju, tajā skaitā, arī ar līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
   2. mūsu piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai.
   3. ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus.
   4. visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa.
3. Projektēšanas darbus veiks \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sert. Nr. \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |

z.v.

**2.pielikums**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(pretendenta nosaukums)*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

iepirkumam

**Viesītes muzeja “Sēlija” šaursliežu dzelzceļa depo ēkas apliecinājuma kartes**

**vienkāršotai fasādes atjaunošanai izstrāde**

ID Nr. VNP 2019/N – 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | | Izmaksu pozīcijas cena EUR  (bez PVN) |
|  | Viesītes muzeja “Sēlija” šaursliežu dzelzceļa depo ēkas apliecinājuma kartes vienkāršotai fasādes atjaunošanai izstrāde | |  |
| **PVN 21% EUR** | |  | |
| **Pakalpojuma cena EUR ar PVN** | |  | |

Apliecinu, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas atbilstoši instrukcijas un projektēšanas uzdevuma prasībām.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |

**3.pielikums**

###### **PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS**

iepirkumam

**Viesītes muzeja “Sēlija” šaursliežu dzelzceļa depo ēkas apliecinājuma kartes**

**vienkāršotai fasādes atjaunošanai izstrāde**

ID Nr. VNP 2019/N – 12

**VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI**

Zemes gabala (kadastra apzīmējums 56150010047) kopējā platība 0.6163 ha

Ēkas (kadastra apzīmējums 56150010540009) apbūves laukums 845.9 m2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Projektējamā objekta nosaukums, adrese | Nosaukums: **Apliecinājuma karte, vienkāršotai fasādes atjaunošanai**  Adrese: **Kaļķu iela 6, Viesīte, Viesītes novads** |
| 2. | Pasūtītājs: nosaukums, adrese | **Viesītes novada pašvaldība** Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes pag., Viesītes nov., LV-5237 |
| 3. | Būvniecības veids | Vienkāršota fasādes atjaunošana |
| 4. | Projektēšanas stadijas | Apliecinājuma karte vienkāršotai fasādes atjaunošanai ar grafisko materiālu |
| 5. | Projektēšanas robežas | Projektēšanas robežas aptver 1 zemes gabalu, esoša - projektējamā ēka. |
| 6. | Ziņas par būvi | Telpu kopējā platība: 727.8m2  Ēkas stāvu skaits: 1 virszemes stāvs  Būves klasifikācijas kods: 1273 – Kultūrvēsturiska objektu telpu grupa |
| 7. | Galvenie projektā paredzamie darbi | 1. Ēkas jumta ieseguma maiņa *(uz valcprofils Klasika)*, jumta latojuma nomaiņa, ārējas lietus ūdens noteksistēmas izbūve ar lietus ūdens novadīšanu no pamatiem, vēja kastu izbūve; 2. Pamatu hidroizolācijas ierīkošana, *(augsta blīvuma polietilēna membrānu ar 8mm izcilņiem)*; 3. Bojāto fasādes mūra elementu protezēšana; |
| 8. | Prasības tehniskā projekta izstrādei | 1. Apliecinājuma kartes 1. daļu, pievienojot šādus dokumentus (atbilstīgi MK noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”:  1.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu, kā arī par plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību un plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu);  1.2. galveno konstruktīvo mezglu risinājumus;  1.3. darbu organizēšanas shēmu, kurā attēlo cilvēku un transporta plūsmu, esošās ēkas un, ja nepieciešams, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnas un inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot to nepieciešamās pieslēgšanas vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas vietas;  1.4. saskaņojumu ar ēkas īpašnieku;  1.5. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti;  2. Sagatavot būvdarbu tāmi (atbilstīgi 30.06.2015.MK noteikumi Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””) |
| 9. | Saskaņojumi tehniskajam projektam | 1. Apliecinājuma kartes saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;  2. Projektētājs Apliecinājuma karti iesniedz Krustpils novada būvvaldē ieceres akcepta saņemšanai. |
| 10. | Citi nosacījumi | 1. Uzsākot apliecinājuma kartes izstrādi, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, veic ēkas apsekošanu;  2. Apliecinājuma kartes izstrādes laikā ņemt vērā Tehniskās apsekošanas atzinumā minētās rekomendācijas;  3. Projektēšanas ilgums3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas brīža;  4. Paredzamais būvdarbu ilgums: 4 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža |
| 11. | Pasūtītājam iesniedzams tehniskais projekts | Apliecinājuma kartes un grafiskā materiāla izdrukāti akceptēti komplekti 4 eksemplāros. Papildus iepriekš minētajam teksta daļu iesniegt MS Word, MS Excel programmā, grafiskās daļas plānus iesniegt vektordatu formā, \*dwg. un \*PDF formātā, vienā eksemplārā CD. |
| 12. | Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji | Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas būvinženieris Gatis Puzāns, e-pasts: [gatis.puzans@viesite.lv](mailto:gatis.puzans@viesite.lv), tel.28636652  Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja  Anda Sloga, e-pasts: [info@muzejsselija.lv](mailto:info@muzejsselija.lv), tel. 29116334 |

Pielikumā:

Kadastrālās uzmērīšanas lieta,

Tehniskās apsekošanas atzinums.

4.pielikums

**LĪGUMA PROJEKTS**

iepirkumam

**Viesītes muzeja “Sēlija” šaursliežu dzelzceļa depo ēkas apliecinājuma kartes**

**vienkāršotai fasādes atjaunošanai izstrāde**

ID Nr. VNP 2019/N – 12

**Viesīte, Viesītes novads 2018. gada** \_\_.\_\_\_\_\_\_\_

**Viesītes novada pašvaldība”,** reģistrācijas Nr. LV90000045353*,* juridiskā adrese: *Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV5237*, tās domes priekšsēdētāja,**Alfona Žuka** personā, kurš darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

*<Izpildītāja nosaukums>,* reģistrācijas Nr. *<reģistrācijas numurs>,* juridiskā adrese: *<adrese>*, tā *< amats, vārds, uzvārds>* personā, kura rīkojas saskaņā ar *<pilnvarojošā dokumenta nosaukums>* pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs) no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz *Publisko iepirkumu likumā nereglamentētā iepirkuma* ***"* Viesītes muzeja “Sēlija” šaursliežu dzelzceļa depo ēkas apliecinājuma kartes vienkāršotai fasādes atjaunošanai izstrāde”**, identifikācijas Nr. VNP 2019/N – 12, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. **Līguma priekšmets**
   1. Līguma priekšmets ir Krustpils novada būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte šaursliežu dzelzceļa depo ēkas Kaļķu ielā 6, Viesītē, Viesītes novadā fasādes vienkāršotai atjaunošanai (turpmāk – apliecinājuma karte).
   2. Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt apliecinājuma kartes sagatavošanu (turpmāk -darbs) atbilstoši līgumam, projektēšanas uzdevumam, (Līguma pielikums Nr.1), pasūtītāja norādījumiem un finanšu piedāvājumam iepirkumā.
2. **Līguma summa un apmaksas kārtība**
   1. Līguma cena, saskaņā ar Izpildītāja pievienoto finanšu piedāvājumu ir EUR **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), plus 21% PVN EUR **\_,** kopā EUR: \_ apmērā, turpmāk tekstā – *„Līguma summa”*.
   2. Līguma summā ietilpst visas ar darba veikšanu un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas procesā izmantojamo materiālu un darbu izmaksas, kā arī iespējamie nodokļu un nodevu maksājumi valsts un pašvaldības budžetos un citi maksājumi, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā veiktu Darbu.
   3. Šis Līgums ir fiksētās summas līgums, kas balstīts uz Izpildītāja kopējo Piedāvājuma summu. Projektēšanas darbu sadārdzinājums ne līdz šī Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.
   4. Līguma summa netiek mainīta, bet tā var tikt koriģēta atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa izmaiņām.
   5. Pasūtītājs samaksu veic pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto kredītiestādes kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu parakstīta Darba nodošanas – pieņemšanas akta un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas.

**2.Līguma termiņš un Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība**

* 1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža, un tā darbība izbeidzas pēc visu līguma saistību izpildes pilnā apmērā.
  2. Līguma izpildes maksimālais termiņš ir trīs mēneši no līguma noslēgšanas.
  3. Pēc Apliecinājuma kartes saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs veic tās saskaņošanu ar visām nepieciešamajām institūcijām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no būvvaldes.
  4. Dokumentāciju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ar nodošanas pieņemšanas aktu.
  5. Apliecinājuma kartes iesniegšanas datums ir diena, Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu Apliecinājuma kartes nodošanas – pieņemšanas aktu un LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu Apliecinājuma kartes dokumentāciju.

**3. Pušu atbildība**

3.1.Izpildītājs:

3.1.1. nodrošina iepirkumā piedāvāto speciālistu\_\_\_\_\_\_\_\_,

3.1.2. sadarbojas ar Pasūtītāju,

* + 1. veic Darbu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem, ievērojot Līguma, LR būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības. Izpildītājs, parakstot Līgumu, atzīst, ka projektēšanas uzdevuma nosacījumi ir skaidri un, ka prasības var īstenot atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot LR normatīvo aktu prasības. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
    2. veic Darbu atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielieto tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielieto tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu Darbu. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par visu Apliecinājuma kartes sagatavošanas izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un tā rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību;
    3. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un LR tiesību aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml., šajā Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošas zināšanas, kvalifikācija un pieredze un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku;
    4. veic Darbu Līgumā noteiktajos termiņos;
    5. nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās Apliecinājuma kartes nepilnības;
    6. atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;
    7. ja būvniecības laikā tiek konstatēti papildu darbi, ko Izpildītājs varēja konstatēt Apliecinājuma kartes sagatavošanas laikā, bet nav to paredzējis, tad Izpildītājs finansiāli atbild par Pasūtītājam nodarītājiem zaudējumiem;
    8. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;
    9. nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, tad arī papildu tehnisko noteikumu) saņemšanu;
    10. atbilstoši Pasūtītāja pilnvarojumam veic visas nepieciešamās darbības Apliecinājuma kartes saskaņošanai un akceptēšanai būvvaldē;
    11. neizpauž Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto informāciju trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot gadījumus, kas ir paredzēti un noteikti LR normatīvajos aktos;

3.2. Pasūtītājs:

## sniedz Izpildītājam Apliecinājuma kartes veikšanai pieprasīto informāciju un dokumentus, kas Pasūtītājam ir pieejami;

## Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

## Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Apliecinājuma kartes veikšanu un Līguma izpildi.

## Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

## Pēc Apliecinājuma kartes nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Darbs ir Pasūtītāja īpašums, tai skaitā, visas mantiskās tiesības pieder Pasūtītājam.

## Izpildītājs atļauj Pasūtītājam pēc Apliecinājuma kartes nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, nesaskaņojot ar Izpildītāju, veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus Darbā.

## Būvdarbu iepirkuma laikā Izpildītājs konsultē Pasūtītāju par tehnisko dokumentāciju un palīdz sagatavot atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas saistīti ar darbu apjomiem, tehniskajiem risinājumiem, materiāliem un būvtehnoloģijām.

## Izpildītājam ir tiesības saņemt Līguma summas samaksu par Darbu, ja Darbs ir veikts atbilstoši Līguma noteikumiem.

* 1. Puses ievēro fizisko personu datu aizsardzības normatīvos aktus.

1. **Nepārvarama vara**
   1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes u.c.
   2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
   3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.
2. **Atbildība un apdrošināšana**
   1. Izpildītājs atbild par Līguma ietvaros izpildītā Apliecinājuma kartes atbilstību LR būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties dēļ Apliecinājuma kartes neatbilstības LR būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasībām.
   2. Izpildītāja būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildība jāapdrošina LR likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā.
3. **Līgumsods**
   1. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Izpildītājam jāsamaksā Pasūtītājam soda nauda 0.1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildītās summas.
   2. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā Izpildītājam soda nauda 0.1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātās summas.
   3. Puses atsakās no augšminētajām soda sankcijām gadījumā, ja otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst.
   4. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, tad līgumsods tiek aprēķināts atbilstoši Līguma 6.1. un 6.2.punkta nosacījumiem un par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
   5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
   6. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.2.1. – 7.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, tad Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no neizpildītās saistības.
   7. Līgumsodu jāsamaksā 10 (desmit) apliecinājuma kartes dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas.
   8. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildīto Darbu, tādā apmērā, kādā ir aprēķināta līgumsodu summa.
4. **Līguma laušana un grozīšana**
   1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
   2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:
      1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 (piecu) apliecinājuma kartes dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
      2. ja Izpildītājs neievēro LR būvniecības vai citu normatīvo tiesību aktu prasības;

## ja Izpildītājs kavē Līgumā noteiktos termiņus ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;

## ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu;

* 1. Līguma 7.2.punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam. Ja Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz Līguma 7.2.punktu, tad Pasūtītājs neveic samaksu par daļējo Apliecinājuma kartes izpildi.
  2. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
  3. Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja Pasūtītājs nav izsniedzis Izpildītājam Apliecinājuma kartes izpildei nepieciešamos dokumentus vai informāciju. Tādā gadījumā līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par cik tika kavēta dokumentu izsniegšana.

1. **Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība**
   1. .Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami LR normatīvie akti.
   2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai vispārējās jurisdikcijas tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
   3. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama.
   4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.
   5. Pasūtītāja kontaktpersona par Līguma izpildi – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   6. Izpildītāja kontaktpersona par Līguma izpildi –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   7. .Puses rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.
   8. Līguma dokumenti:
   9. Iepirkuma instrukcija- glabājas pie pasūtītāja,
   10. Izpildītāja piedāvājums iepirkumam - glabājas pie pasūtītāja,
   11. Šis līgums,
   12. Līguma pielikumi,
   13. Līguma grozījumi, ja tādi būs.
   14. Līgums sagatavots un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
   15. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums: Projektēšanas uzdevums;

1. **Pušu rekvizīti un paraksti**